| Identifikační formulář malého lokálního projektu rozvojové spolupráce včetně návrhu rozpočtu |
| --- |
| Název projektu: Systémy pitné vody pro malé komunity - Sistemas de Agua Potable | Číslo projektu: |
| Partnerská země: Peru | Místo spolupráce (lokalita): Vesnice Huandobamba a Chacapampa Provincie Ambo, Region Huánuco |
| Předpokládané datum zahájení projektu: Březen 2011 | Předpokládané datum ukončení projektu: Červenec 2011 |
| Celkový rozpočet: 570.000,- CZK |  |
| Požadovaný příspěvek z prostředků ZRS ČR (Kč): 400.000,- CZK | Ostatní zdroje: SINDLAR PERÚ S.A.C. 100.000,- CZK Obec Huandobamba 70.000,- CZK |
| Instituce/realizátor: SINDLAR PERÚ S.A.C. Calle Hermanos Quintero 256, Santiago de Surco, Lima, Perú Tel. : (51-1) 2730341 E-mail: peru@sindlar.cz RUC: 20477903011 |
| Popis současné situace a identifikace rozvojového problému: ZÁKLADNÍ ÚDAJE Lokalizace projektu Vesnice Huandobamba a Chacapampa se nachází v pre-andské horské oblasti centrálního Peru v nadmořské výšce 1980 m.n.m.. Projekt spadá pod správu distriktu Ambo, provincie Ambo, regionu Huánuco. Huánuco je podle mapy chudoby jedním z nejchudších departamentů Peru (Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES). Klimatické poměry jsou mírné. Zdrojem obživy vesničanů je zemědělství (rostlinná i živočišná výroba) a drobný obchod. Mezi hlavní zemědělské produkty patří: lilek, brambor, kukuřice, luštěniny, okrasné květiny. Infrastrukturu spojující vesnice s velkými městy provincie tvoří asfaltová silnice první třídy mezi regionálním městem Ambo a hlavním městem provincie Huánuco. Ostatní cestní síť a příjezdové komunikace tvoří hliněné cesty se zpevněným povrchem. Provincie Název vesnice Počet rodin Počet obyvatel Ambo Huandobamba 109 545 Ambo Chacapampa 12 68 Základní popis současného stavu Ve výše uvedených vesnicích přetrvává potřeba vybudování systémů pitné vody, a to především z hlediska zdravotně-hygienického. Vybudování systému pitné vody povede ke zkvalitnění životních podmínek místních obyvatel a k umožnění důstojného života. Současným zdrojem pitné vody obyvatel jsou závlahové strouhy využívané v zemědělství a jiné vodní prameny mající sezónní charakter. Vlivem zemědělské činnosti došlo k výraznému odlesnění původně zalesněných ploch mající za následek vysychání pramenů. Dalším neblahým vlivem zemědělské činnosti je znečištění vody rozplavovaným půdním materiálem a organickými částicemi v něm obsaženými. Kromě znečištění vody rozplavovaným půdním materiálem dochází ke kontaminaci vody chemickými látkami používanými v zemědělství, jedná se o: desikanty, fungicidy, pesticidy a umělá hnojiva. Bakteriálně znečištěné vody v místě vodního zdroje a její požívání místními obyvateli vede k výskytu epidemií cholery a břišního tyfu. Obě choroby zde byly v minulosti několikrát zaznamenány. Za nejhorší následek požívání znečištěné a kontaminované vody lze pak považovat zaznamenanou zvýšenou míru potratů v regionu a přetrvávající vysokou dětskou úmrtnost. Uvedené informace vycházejí z veřejně dostupných statistik, podrobnější výzkum příčin zdravotních problémů nebyl v oblasti proveden. |
| CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU A NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ Huandobamba Vesnice s 545 obyvateli obývajícími 109 samostatných rodinných domů. Současný stav: Z finančních prostředků distriktu Ambo byl v roce 2005 vybudován vodovodní systém. Vzhledem k podcenění vývoje růstu obyvatel, k poddimenzování potrubní sítě a špatně vybudovaným vodovodním stavebním objektům, vesnice nadále trpí nedostatkem pitné vody. Hlavní problémy: Špatně vyprojektované a postavené potrubí od jímacího zařízení k vodnímu rezervoáru způsobuje značné ztráty na vodovodní síti. Špatně navržené a postavené potrubí hlavního řadu má za následek provozní nedostatky a nedostatečné zásobení vodovodní sítě. Špatně vybudované jímací zařízení neumožňuje plně využít kapacitu vodního zdroje a má za následek nedostatečné plnění přívodního potrubí vodovodní sítě. Nefunkčnost vodovodního systému a absence pravidelné údržby vedla ke zničení některých vodárenských zařízení. Navrhovaná řešení: Výměna přívodního potrubí systému pitému pitné vody v délce 2800 m. Výměna potrubí hlavního řadu o délce 800 m. Nové napojení jedné z větví vodovodní sítě a rozšíření stávající distribuční sítě. Oprava současného jímacího zařízení, popř. vybudování druhého jímacího zařízení, tak aby nedocházelo k bočním průsakům. Uvedení do provozu nefunkčních vodárenských zařízení Chacapampa Vesnice se 68 obyvateli obývajícími dvanáct samostatných rodinných domů. Současný stav: Z finančních prostředků distriktu Ambo byl v červenci 2010 vybudovaný vodovodní systém s vlastním vodním rezervoárem. Vodovodní systém vesnice Chacapampa nemá vlastní vodní zdroj. Je napojen 700m dlouhým potrubím na vodovodní systém vesnice Huandobamba. Špatně vybudovaná vodovodní síť vesnice Huandobamba má za následek: nedostatek pitné vody pro vesnici Huandobamba totální absenci pitné vody pro vesnici Chacapampa Navrhované řešení: Zkapacitnění vodovodní sítě vesnice Huandobamba vyřeší nedostatek vody pro obyvatele obou vesnic. |
| SPOLUÚČAST VESNIČANŮ NA PROJEKTU Příprava projektu: S pomocí vesničanů byl zrealizován prvotní terénní průzkum tak, aby došlo k dobrému obeznámení technického pracovníka s místními poměry. Jednalo se především o výskyt trvalých pramenů vody, jejich vydatnost v průběhu celého roku a případná rizika jejich znečištění. Současně byla stanovena povinná účast vesničanů na edukativních shromážděních, na kterých budou vesničané prostřednictvím firmy SINDLAR PERÚ S.A.C. obeznámeni s projektem a z něj vyplývajících povinností s cílem vysvětlit výhody šetrného zacházení s vodou ve vodárenské síti. Pro každou vesnici bude zvolen “Výbor pitné vody“ - “Comité de Agua Potable“ (dále jen “Výbor“), který bude mít na starost důsledné dodržování stanovených “Směrnic trvalé udržitelnosti systému pitné vody” - ”Plan de la Sostenibilidad” (dále jen “Směrnic“) a z nich vyplývající prevenci vedoucí k dlouhodobé funkčnosti vybudovaného systému. Uváděná organizace a spoluúčast občanů byla z jejich strany odsouhlasena a bude potvrzena písemnou dohodou. Realizace projektu: Spoluúčast vesničanů na realizaci projektu bude spočívat v nekvalifikované manuální práci. Vlivem špatné přístupnosti zdroje pitné vody (dané konfigurací terénu), bude velká část manuální práce spočívat v dopravě materiálu k vodnímu zdroji. Nekvalifikovaná manuální práce: veškerá přeprava materiálu mimo cestní síť výkopy, přemístění vykopaného materiálu pokládka potrubí za odborného dozoru supervizora nebo technika vyčištění a příprava terénu před započetím stavby jednotlivých stavebních objektů vlastní výstavba objektů za dohledu stavebního dozoru nebo technika finální úprava terénu Odsouhlasení přínosu projektu: Před započetím stavebních prací bude potřeba písemného souhlasu vesničanů stvrzujícího, že navržený systém pitné vody výrazně pomůže ke zvýšení jejich životní úrovně. Pravidelnou údržbou navrženého systému stanovenou “Směrnicemi“ a zároveň dodržováním základních hygienických pravidel bude docíleno plnění jednotlivých bodů popsaných v cíli projektu. ORGANIZACE PROJEKTOVÝCH PRACÍ Zpracovatel projektu - ŠINDLAR s.r.o. Promotor Veřejně známá osoba distriktu Ambo (novinář a rozhlasový moderátor) zapojená do projektu, která má za úkol učinit osvětu mezi obyvateli, vysvětlit jim jejich povinnosti a nařízení tak, aby byl navržený a vybudovaný systém pitné vody dlouhodobě funkční a sloužil dalším generacím. Povinnosti promotora: Svolávání autorit obce Poskytnutí pomoci obcím k určení “Výboru“ Komunikace s municipalitami Organizace veřejných shromáždění za účelem seznámení obyvatel s projektem pitné vody. Přednesení navržených ”Směrnic”, získání souhlasu obyvatel stvrzeným podpisem Supervizor Obyvatel vesnice a zástupce “Výboru“ schválený odborným technikem Trvalý dozor nad veškerými stavebními pracemi Odvedenou práci od něj přebírá odborný technik Odborný technik Terénní průzkum a veškerý sběr dat potřebných pro vypracování projektu Vypracování projektu, schvalování veškerých stavebních prací, garant odborného provedení Stavební inženýr Schvalování veškerých navrhnutých technických řešení, garant odborného provedení - pracovník ŠINDLAR s.r.o. |
| Cíle rozvojové intervence, zdůvodnění zvolené strategie a její relevance: Analýza cílů rozvojové intervence a zdůvodnění navržené strategie a jejího souladu s programem rozvojové spolupráce ČR (rozvojový kontext, shoda s národním rozvojovým plánem a mezinárodními rozvojovými cíli, podpora partnerských institucí) CÍL PROJEKTU Cílem projektu je umožnit obyvatelům vést důstojný život a zároveň je vést k zodpovědnosti, se kterou by se měli o vybudovaný systém pitné vody starat. Projekt “Systémy pitné vody“ má za cíl zajištění dostatku kvalitní pitné vody pro obyvatele vedoucímu k: Výraznému snížení až úplnému vymýcení výskytu epidemií břišního tyfu a cholery Výraznému snížení dětské úmrtnosti a střevních problémů obyvatelstva Zvýšení zdravotní a hygienické úrovně obyvatelstva a tím přispění ke kvalitě jejich života Odstranění každodenních útrap s obstaráváním a donáškou vody zaměstnávající především ženy a děti Omezení nežádoucí migrace obyvatel a podpora sociálního rozvoje SOULAD PROJEKTU S PROGRAMEM ZRS ČR Zahraniční rozvojová spolupráce jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu má za cíl přispět k odstraňování chudoby, k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, k ochraně životního prostředí, jakož i k podpoře demokracie, dodržování lidských práv a řádné správě věcí veřejných v rozvojových zemích. Předkládaný projekt pitné vody naplňuje primární cíle Zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) České republiky. Jedná se o omezení chudoby a přispění k sociálnímu rozvoji. Sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) je jednou ze základních sektorových priorit uvedených v Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce na roky 2010 – 2017. Poskytnutím finanční podpory systémům pitné vody Česká republika současně přispěje k zajištění bezpečnosti a stability na lokální a regionální úrovni. Projekt přispívá k naplňování Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals), které představují výchozí bod zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Mezi očekávané a reálné efekty patří následující: omezení chudoby a podpora sociálního rozvoje zvýšení hygienické a zdravotní úrovně obyvatel snížení dětské úmrtnosti zamezení výskytu epidemií cholery a břišního tyfu omezení nežádoucí migrace obyvatel péče o životní prostředí |
| PARTNEŘI PROJEKTU JEDNOTLIVÉ STRANY ZAINTRESOVÁNÍ NA ÚSPĚCHU PROJEKTU ÚČAST NA PROJEKTU Distrikt Ambo Plnění stanovených priorit regionu Odsouhlasení projektového záměru, schválení vodovodního systému Autoridad local del Agua (ALA), Odbor pro pitnou vodu distriktu Ambo Získání nových zkušeností v oboru týkajících se projektů vodovodních systémů, jejich správy a údržby Poskytnutí certifikace, schválení prospěšnosti vodovodního systému, schválení projektové dokumentace Huandobamba, Chacapampa Získání systému pitné vody pro obě vesnice, zaškolení představitelů vesnice týkající se správy a údržby systému pitné vody Podíl na projektu spočívající ve vykonávání neodborných stavebních prací a jiných prací týkajících se vybudování systémů pitné vody + zajištění provozu SINDLAR PERÚ S.A.C. Použití vlastních několikaletých zkušeností, zapojení se do rozvojové pomoci ČR Odborná část projektu systému pitné vody, zaškolení představitelů vesnic a výboru pitné vody, vypracování směrnic pro zacházení a údržbu systému pitné vody |
| CHARAKTERISTIKA PROJEKTU |
| Výstupy: očekávaný cílový stav, konkrétní, kvantifikované produkty projektu Zvýšení životní úrovně obyvatelstva Usnadnění každodenní práce ženám a dětem. (Ženy a děti mají na starosti donášku vody.) Výchova obyvatelstva k zodpovědnosti a péči o vybudovaný systém pitné vody. Cílené zapojení obyvatel do projektu a velká míra jejich spoluúčasti na stavebních pracích: manuální neodborné práce, některé odborné práce (např. supervizor, zedník) Vypracování povinných “Směrnic“, kterými se budou muset obyvatelé řídit Stanovení výše měsíčních poplatků sloužících k pravidelné údržbě vodovodního systému povede k odpovědnějšímu používání pitné vody Stanovení výše sankcí za užívání pitné vody k jiným účelům a za poškození vodovodního systému pomůže k trvalé udržitelnosti řešení |
| Aktivity: činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů Rekonstrukce současného systému pitné vody a jeho znovuuvedení do provozu. Některá vylepšení, např.: otočné kohoutky nahradit stlačitelnými kohoutky s pružinou, které automaticky uzavírají přívod vody po jejich uvolnění (nedochází k plýtvání vodou). Vymezení ochranné zóny zdroje pitné vody, popř. plochy k zalesnění a její ohrazení Restrikce a omezení zemědělské a jiné činnosti v ochranné zóně zdroje pitné vody Ohrazení jímacího zařízení a vodního rezervoáru k zabránění vstupu pasoucího se dobytka Zamezení přístupu nepověřených osob k vodárenským zařízením a jakékoli manipulace s nimi, a to především pro: jímací zařízení, sedimentační komory, vodní rezervoár, kalníky, hydranty, tlakové, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily, tlumící komory. Vypracování “Směrnic trvalé udržitelnosti systému pitné vody“ - “Plan de la sostenibilidad del Sistema de Agua Potable“ a z něj vyplývajících nařízení a opatření trvalé udržitelnosti Zvolení “Výboru pitné vody“ - “Comité de Agua Potable“, který bude mít na starost důsledné dodržování stanovených “Směrnic trvalé udržitelnosti systému pitné vody“ - “Plan de la sostenibilidad del Sistema de Agua Potable“ Stanovení výše poplatku za užívání vodovodu vybíraného měsíčně “Výborem pitné vody“ - “Comité de Agua Potable“. Vybíraný příspěvek bude určen na údržbu a příležitostné opravy vodovodního systému. Stanovení finančních sankcí za poškození vodovodního systému a užívání pitné vody pro jiné účely (závlaha). |
| Rizika a předpoklady: rizika - negativní externí faktory, které mohou ovlivnit průběh nebo výsledky intervence předpoklady - pozitivní externí faktory nezbytné pro průběh realizace a úspěch rozvojové intervence Hlavní rizikové faktory: Nízká úroveň dosaženého vzdělání obyvatel Laxní přístup společnosti k nabytým hodnotám vybudovaných třetí stranou Nepochopení potřeby trvalé péče, údržby a příležitostných oprav vodovodního systému Předpoklady: K naplnění stanoveného cíle a zamezení možných rizikových faktorů přispívá: Dvě kontaktní osoby s technickou znalostí žijící v obci Huandobamba Osoba veřejně známá v regionu Ambo (novinář a rozhlasový moderátor) zapojená do projektu, která je ochotna šířit osvětu mezi obyvateli (role Promotora), vysvětlit jejich povinnosti, omezení a nařízení tak, aby navrhnutý a vybudovaný systém pitné vody byl dlouhodobě funkční a sloužil i dalším generacím. |
| ROZPOČET PROJEKTU Předpokládaný rozpočet projektu a míra spoluúčasti Náklady projektu Žádané finanční prostředky Spoluúčast obce Huandobamba Spoluúčast SINDLAR PERÚ S.A.C. Náklady celkem Osobní náklady 50.000,- CZK 40.000,- CZK 145.000,- CZK Cestovní náklady 20.000,- CZK 50.000,- CZK 75.000,- CZK Materiál 300.000,- CZK 355.000,- CZK Nářadí 3.000,- CZK 3.000,- CZK Doprava materiálu 15.000,- CZK 10.000,- CZK 25.000,- CZK Přímá podpora 2.000,- CZK 2.000,- CZK Administrativa 10.000,- CZK 10.000,- CZK 30.000,- CZK Odborná práce 15.000,- CZK 15.000,- CZK Neodborná práce 45.000,- CZK 45.000,- CZK Celkové náklady 400.000,- CZK 70.000,- CZK 100.000,- CZK 570.000,- CZK |
| Celkový rozpočet z prostředků ZRS ČR v Kč: 400 000,- CZK |
| 1. Osobní náklady celkově: Jednotlivé osoby (včetně zdravotního a sociálního pojištění, každá osoba evidenci ve zvláštní řádce) | Počet jednotek (měsíc) 2 osoby 2 2 | Cena za jednotku (měsíc) 12.500,- CZK 12.500,- CZK | 50.000,- CZK Celková částka 25.000,- CZK 25.000,- CZK |
| 2. Cestovní náklady celkově: Podle typu Mezinárodní cestovné Místní doprava Ubytování Víza Zdravotní příprava, např. očkování Cestovní pojištění | Počet jednotek (cest, nocí, očkování, měsíců zdravotního pojištění) 20 40 2 | Cena za jednotku 500,- CZK 150,- CZK 2.000,- CZK | 20.000,- CZK Celková částka 10.000,- CZK 6.000,- CZK 4.000,- CZK |
| 3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu): 285.000,- CZK (potrubí, cement, štěrk, písek, ostatní stavební materiál) 15.000,- CZK (vypracování projektu) |
| 4. Přímé náklady v místě realizace: např. pronájem nemovitosti, kancelářské potřeby apod. 3.000,- CZK (nářadí a pomůcky pro realizaci stavby) |
| 5. Služby plně zajištěné externí dodávkou: např. konstrukční a technické práce, doprava materiálu, překlady apod. 15.000,- CZK (doprava materiálu Huánuco - Huandobamba) |
| 6. Přímá podpora cílovým skupinám: např. cestovné, stravné, úhrada poplatků apod. 2.000,- CZK (cestovné pro odborné pracovníky) |
| 7. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7 % ze součtu nákladů v bodech 1 – 6): 10.000,- CZK (prvotní průzkum, vypracování studie, administrativní práce) |
| ADMINISTRATIVA |
| Datum, jméno, podpis: Lima, 24.listopadu, 2010 ............................................... ................................................ Victor Manuel Ochoa Peralta Ing. Jana Kuncová Gerente General Apoderada |